**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**НИЖНЕМАМОНСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 19 октября 2022 г. № 28**

**-------------------------------------**

**с. Нижний Мамон**

****Об утверждении графика выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2025 гг.****

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Совет народных депутатов Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить **график выполнения работ по ремонту** автомобильных дорог общего пользования местного значения **на территории** Нижнемамонского 1-го сельского поселения **на 2022 год и плановый период 2023-2025 гг.** согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Нижнемамонского 1-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

**Глава Нижнемамонского 1-го**

**сельского поселения А. Д. Жердев**

Приложение

к решению Совета народных депутатов Нижнемамонского 1-го сельского поселения

от 19.10.2022 года № 28

**График**

**выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нижнемамонского 1-го сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2025 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Улица** | **Протяженность, м** | **Вид работ** |
| **2022 год** | | |
| Бульварная | 1658 | асфальтирование |
| Пролетарская | 591 | асфальтирование |
| Советская | 585 | асфальтирование |
| Свободы | 450 | асфальтирование |
| Прокатова | 487 | отсыпка щебнем |
| **2023 год** | | |
| 50 лет Победы | 549 | асфальтирование |
| Песчаная | 244 | асфальтирование |
| Красина | 274 | асфальтирование |
| Усманская | 230 | асфальтирование |
| Первомайская | 450 | асфальтирование |
| Прокатова | 485 | асфальтирование |
| 1 Мая (8 Марта) | 253 | отсыпка щебнем |
| Костенко | 460 | отсыпка щебнем |
| **2024 год** | | |
| 1 Мая (8 Марта) | 253 | асфальтирование |
| Костенко | 460 | асфальтирование |
| Прогресс |  | отсыпка щебнем |
| Полевая |  | отсыпка щебнем |
| Полевая (тупик) |  | асфальтирование |
| Костенко (Пролетарская) |  | отсыпка щебнем |
| Ульяновская (проулок) |  | отсыпка щебнем |
| **2025 год** | | |
| Прогресс |  | асфальтирование |
| Полевая |  | асфальтирование |
| Костенко (Пролетарская) |  | асфальтирование |
| Ульяновская |  | асфальтирование |